社團法人台灣寶島行善義工團

第八屆第五次理監事聯席會會議紀錄

一、時　　間：中華民國104年10月03日09時00分~12時00分

二、地　　點：雲林縣斗六市興農路357號

三、出席人員姓名：

理事人員：林其茂、黃國峰、尤瑞豊、施耀盛、王忠正、梁鴻銘、

吳栓慶、鄭忠昇、王家軒、朱志煌、張意聖。

監事人員：張淵捷、劉紅伶、吳蘭施。

四、請假人員姓名：

理事人員：無。

監事人員：無。

五、缺席人員姓名：無。

六、列席人員：呂廷羽、陳世芳、吳文博。

七、主　　席：林其茂                                        紀錄：呂廷羽

八、主席致詞：略。

九、報告上次會議執行情形，如會議議程不再另列。

十、報告事項：

(一) 理事會報告：

a.財務報告：(財務呂廷羽）

截至104年09月20日止,各帳戶餘額如下:

經常性帳戶：$4,220,138元+ 定存$9,000,000元

郵局劃撥帳戶：$2,627,819元

團部發展基金專戶：$1,137,127元+ 定存$3,500,000元

會員會費專戶：$267,335元

提撥準備金專戶：$470,000元

總計             :$21,222,419元

b.會務報告:

(關懷組) 報告:已列表個案後續關懷情形，之後會mail給大家。

(教育訓練組) 報告:略。

(網管組) 報告:略。

(探勘組) 報告:詳如探勘進度表，另有四個個案待審核。

(倉管組) 報告:略。

(總務組) 報告:略。

(二)監事會報告:略。

十一、討論提案：

提案一：制定寶島義工團之會員權利及義務規範，提請 討論。

說　明：詳如附件一。

決　議：照案通過(同意：14票)，並在官網上公告。

提案二：募集到的物資若不符合義工團需求的處理方法，提請討論。

說　明：不合用的物資不得轉售，應以銷毀、捐贈、轉贈等三種方式處理，詳細的管理辦法由物資組梁鴻銘理事發mail給各理事參閱，管理規定討論同意之前，不合用的物資銷毀、捐贈、轉贈等臨時作業程序，由倉管有給職人員列冊提出，倉庫管理委員會主委審查，呈送理事長及常務監事同意後始得執行。

決　議：照案通過。

提案三：遠雄建設合作案，提請 討論。

說　明：以捐贈小家電(洗衣機及冰箱)為主，遠雄負責人已向公司提案。

決　議：照案通過。

提案四：中國人壽推出「弱勢人微型保險專案」提供給個案，提請 討論。

說　明：出團時由關懷組詢問個案意願，案主同意者才申報給中國人壽，目前已為新北貢寮案簡先生完成申請。

決　議：照案通過。

提案五：審核105年度工作計劃及收支預算表，提請 討論。

說　明：詳如附件二。

決　議：照案通過(同意：11票)，並送104年度會員大會追認。

提案六：團部基金帳戶是否要關閉，提請 討論。

說　明：不關閉，並於官網及名片上恢復帳號，請各理事努力募款，早日達成義工團的夢想。

決　議：照案通過(同意：11票)。

提案七：新倉庫募集募資內容與進度說明，提請 討論。

說　明：已經募到馬桶二年份，全新廚具一年份，簡易型傢俱一年份，水塔一年份，水電材料(水管﹑電線、電燈﹑開關插座﹑化糞池﹑加壓泵浦﹑零料配件等等)一年份，輕鋼架天花板一年份，螺絲一年份，採購費用由指定上述相關材料之捐款統一採購，由理事長與採購委員會商討同意後統一採購。

決　議：照案通過。

提案八：個案室內配置設計的標準及配備，提請 討論。

說　明：所有施工方法及尺寸皆統一(小三件廚具﹑電器櫃﹑餐桌椅﹑書桌﹑床架﹑床頭櫃﹑床邊櫃﹑衣櫥﹑電視櫃﹑大小茶几﹑3人沙發﹑2人沙發)，上述物資統一採購後，理事長將各項尺寸提送各理監事及設計規劃組。

決　議：照案通過(同意：11票)。

提案九：變更個案室內隔間的施工方式，提請 討論。

說　明：因應各工種之現況人數﹑施工流程及進度管理，今年底前的案子試辦內部隔間牆採用金屬隔熱隔音裝潢板施工，評估品質﹑效率﹑成本及成果後，決定是否正式採用該工法。以後會根據工種師傅人力分布及預算金額與捐贈物料，檢討內部裝潢工法，採一般傳統木工裝潢或輕隔間矽酸鈣板或金屬隔熱隔音裝潢板｡

決　議：照案通過(同意：11票)。

提案十：設置寶島之聲-理事長信箱，提請 討論。

說　明：同意設置理事長信箱，由網管組規劃，與官網版面變更同時進行。

決　議：照案通過(同意：11票)。

提案十一：臨時採購管理規定，提請 討論。

說　明：一般個案之材料及物資採購由PM在預算內執行，倉庫建置時期之設備機具採購及材料物資之大量統一採購，須由倉管委員會或該項業務執行者，報請採購委員會委員及理事長授權執行，並告知常務監事採購內容與金額。

決　議：照案通過(同意：11票)。

提案十二：志工教育訓練計畫說明，提請 討論。

說　明：明年由教育訓練委員會排定12hrs的志工時數訓練課程，及12hrs的技能時數訓練課程的日期﹑地點﹑內容，並於下次理監事會報告詳細之計畫執行內容。

決　議：照案通過。

提案十三：等待審查案件無法排進行事曆時，轉介他處協助或其他可行方式，提請 討論。

說　明：同意轉介他處協助，並於下次理監事會審查目前累積之全部案件內容與後續處理辦法。

決　議：照案通過(同意：9票)。

提案十四：屏東縣獅子鄉楓林課輔教室擴建案房屋結構安全問題，提請 討論。

說　明：有施作需求加上因為不是主結構或剪力牆，經多位專業義工確認無安全影響，且是對方要求並願意簽切結書。

決　議：照案通過，由該案PM請個案單位簽切結書。

提案十五：日後修繕案件是否可因需要即擅自破壞房屋結構，提請 討論。

說　明：之後PM若遇到房屋結構安全問題時，應提報理事會，由義工團聘任的建築師或結構技師顧問前往探查，未經勘驗不得任意破壞房屋結構。

決　議：照案通過。

提案十六：審核104年度新進會員資格，提請 討論。

說　明：104年新進會員27名，贊助會員12名，合計39名，詳見入會申請書。

決　議：照案通過。

提案十七：104年度會員大會場地，提請 討論。

說　明：104年12月12日會員大會上午舉行，場地為台北市文山區萬壽路27號7樓活動中心(萬興圖書館)。

決　議：照案通過，由總務組負責執行。

提案十八：倉庫宿舍的管理辦法，提請 討論。

說　明：待梁鴻銘理事擬定管理辦法後，下次理監事會議再行討論，惟目前如非公務需要不得住宿雲林倉庫宿舍。

決　議：照案通過。

提案十九：會(團)員婚喪喜慶，義工團之支出標準，提請 討論。

說　明：以會員專戶支出，故資格僅限會員，待施耀盛理事擬定支出標準後，下次理監事會議再行討論。

決　議：照案通過(同意：6票，不同意：4票，無意見：1票)

提案二十：嘉義縣太保市新埤里洪金龍新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過，(同意：11票)，由林其茂 理事擔任，材料費用50萬由捐贈給個案房屋修繕的善款內支出，出團日期為10/04 & 10/13~14。

提案二十一：雲林縣虎尾鎮下溪里陳朝宗新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：11票)，本案ＰＭ人員由王忠正 理事擔任，材料費用預算及出團日期，待ＰＭ人員先行複勘後再排定。

提案二十二：宜蘭南澳鄉金洋村賴彼得新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過，(同意：9票，無意見：1票)，本案ＰＭ人員由黃國峰 理事擔任，材料費用預算及出團日期，待ＰＭ人員先行複勘後再排定。

提案二十三：台東縣成功鎮民恆路蘇鳳美新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過，(同意：9票)，本案ＰＭ人員由吳栓慶 理事擔任，材料費用預算及出團日期，待ＰＭ人員先行複勘後再排定。

提案二十四：訂定下次理監事聯席會議時間，提請 討論。

說　明：第八屆第六次理監事聯席會議，於104年12月12日會員大會討論。

決　議：照案通過。

十二、臨時動議

議題一：雲林倉庫購買推高機，提請 討論。

說　明：同意購買中古推高機，在推高機買進前先用月租。

決　議：照案通過(同意：9票)。

議題二：倉管專職人員住宿之水電費用，提請 討論。

說　明：全額由義工團支付。

決　議：照案通過(同意：11票)。

議題三：遊覽車負責連絡各點義工之連絡人是否收取交通費，提請 討論。

說　明：比照工具車正、副駕駛標準，連絡及帶路者一名不收取交通費100元。

決　議：照案通過(同意：11票)。

十三、散會

主席：林其茂

紀錄：呂廷羽

- 每次的出團活動，本人都將充分了解該次任務的內容及安全性，並經深思熟慮後再決定參加；出團期間絕對遵守負責人員的指揮，並不得有逾越指揮人員權責或自作主張之行為。

- 認同義工團的所有的有形財產及無形的成就，皆為團員共同奮鬥之成果，絕非個人或少數人之成就。

- 絕對遵守團體的決議，不得企圖以個人職務或其他方式加以違反。

- 絕對不得主動對團員進行商業行為的推銷、推廣。

- 團員間應避免金錢糾紛發生，故不得針對團員招募互助會，團員間應避免有借貸行為；如有金錢糾紛發生時，係為團員間之個人行為，與義工團無關

- 不得將宗教、政治活動帶入本團，亦不得企圖以個人的宗教、政治立場影響他人及團務運作。

- 不得以言語、文字或圖像等對他人進行中傷、攻訐，亦不得對未經證實的訊息進行散播。如查證屬實，並經理監事開會決議，得禁止出團。

- 非個人職權範圍或未經授權，不得擅用義工團名義對外或及對內進行各類活動。

- 未經相關作業規定核准，不得私自偽造義工團的文書、圖記、印章等。

- 如經手各項財物時，絕對不得有不當使用、挪用及貪污行為。如有經手團員資料時，不得將團員個人資料隨意散播或提供與他人。

- 所有義工若有不當言行造成他人困擾，或有侵害義工團權益或信譽之言論舉止，監事應于以勸告制止，情節嚴重或勸告制止無效者，將交由理監事會議處理。

- 所有義工若有不經報名程序，直接到工地現場，必須找現場PM或會計報到並告知有無參加保險。若無保險者不得進入工地或廚房等作業範圍，以免造成危險。勸告制止無效者，將交由理監事會議處理。

- 所有義工不得在公開的社群網路上以言語、文字或圖像等對他人進行中傷、攻訐，亦不得對未經證實的訊息進行散播。勸告制止無效者，將交由理監事會議處理。

- 如果有違反以上情事，將交由理監事會議處理，若決議取消該員團(會)員義工資格或拒絕該該義工出團，將「決議」以電子郵件、電話或簡訊等方式通知當事人後生效。

- 餐費NT$200/2天、乘徵調車或交通車油資貼補NT$100/人、住宿水電補貼NT$100/人起。

# Text boxes

附件一

附件二之1

附件二之2